| ACTA DE REUNIÓN |  |
| --- | --- |
| Comité o Grupo: Proyecto de Título - Pozinox | Acta N° 1 |
| Citada por: Docente Portafolio de título | Fecha:01/09/2025 |
| Coordinador: Benjamín Véliz | Hora inicio: 10:30 Fin: 10:50 |
|  | Lugar: Discord |

| PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Cargo | Email |
| 1 | Sebastián Cerón | Analista Programador | seba.ceron@duocuc.cl |
| 2 | Bastián Sepúlveda | Analista de QA | bas.sepulvedan@duocuc.cl |
| 3 | Benjamín Véliz | Analista de Base de Datos | benj.veliz@duocuc.cl |

| PUNTOS DE DISCUSIÓN |  |
| --- | --- |
| 1 | Recepción del caso Pozinox y entendimiento general del problema. |
| 2 | Organización inicial del equipo y distribución de roles (Programador, QA y BBDD). |
| 3 | Definición de los primeros entregables: Carta Gantt, levantamiento de requerimientos y actas de reunión |
| 4 | Aclaración de dudas sobre los plazos de entrega de la carpeta de diseño y gestión. |
| 5 |  |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante la reunión se revisó el enunciado entregado por el profesor y se discutió la forma en que la empresa Pozinox busca digitalizar sus procesos. Se decidió organizar el trabajo en fases claras (inicio, análisis, diseño, desarrollo y cierre). Se acordó que cada integrante tendría un rol principal, pero apoyando al resto en tareas puntuales para que no recaiga todo en una sola persona. También se inició la construcción de la Carta Gantt en Excel, definiendo como fecha límite de los primeros entregables el 14 de septiembre. Además, se conversó sobre los requerimientos funcionales y no funcionales, quedando claro que estos debían ser redactados de manera simple y entendible, pensando en la empresa y no solo en lo técnico.

Observaciones. Ninguna.

| CONCLUSIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tarea | Responsable | Período de cumplimiento | Observaciones |
| 1 | Elaborar la primera versión de la Carta Gantt. | Sebastián Cerón, Benjamín Véliz | 3 días |  |
| 2 | Definir roles y responsabilidades en la Matriz RACI | Bastián Sepúlveda, Benjamín Véliz | 2 días |  |
| 3 | Primer borrador de requerimientos funcionales | Benjamín Véliz | 3 días |  |