| ACTA DE REUNIÓN |  |
| --- | --- |
| Comité o Grupo: Proyecto de Título - Pozinox | Acta N° 2 |
| Citada por: Docente Portafolio de título | Fecha:03/09/2025 |
| Coordinador: Benjamín Véliz | Hora inicio: 10:00 Fin: 10:50 |
|  | Lugar: Discord |

| PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Cargo | Email |
| 1 | Sebastián Cerón | Analista Programador | seba.ceron@duocuc.cl |
| 2 | Bastián Sepúlveda | Analista de QA | bas.sepulvedan@duocuc.cl |
| 3 | Benjamín Véliz | Analista de Base de Datos | benj.veliz@duocuc.cl |

| PUNTOS DE DISCUSIÓN |  |
| --- | --- |
| 1 | Avance en la Carta Gantt y ajustes de plazos. |
| 2 | Inicio de la definición de requerimientos generales. |
| 3 | Coordinación para el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales. |
| 4 | Revisión del rol de cada integrante en estas primeras tareas. |
| 5 |  |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se revisó el estado de la Carta Gantt, la cual ya estaba avanzada con las primeras actividades. Se hicieron pequeños ajustes de fechas para que las tareas de requerimientos se iniciaran en paralelo y no se atrasaran. Cada integrante expuso su visión respecto a los requerimientos de la empresa: Sebastián desde el análisis funcional, Bastián desde la parte de pruebas y calidad, y Benjamín desde la mirada de base de datos. Abordamos que primero se definirían los requerimientos generales y después se detallarán en el documento de requerimientos funcionales y no funcionales. Se comentó también la importancia de documentar de forma clara para que la empresa entienda el alcance del proyecto.

Observaciones. Ninguna.

| CONCLUSIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tarea | Responsable | Período de cumplimiento | Observaciones |
| 1 | Ajustar la Carta Gantt con los plazos corregidos. | Sebastián Cerón | 1 día |  |
| 2 | Definir requerimientos generales del sistema | Benjamín Véliz, Sebastián Cerón | 2 días |  |
| 3 | Iniciar levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales | Bastián Sepúlveda, Benjamín Véliz | 3 días |  |