| ACTA DE REUNIÓN |  |
| --- | --- |
| Comité o Grupo: Proyecto de Título - Pozinox | Acta N° 5 |
| Citada por: Docente Portafolio de título | Fecha:09/09/2025 |
| Coordinador: Benjamín Véliz | Hora inicio: 15:00 Fin: 15:45 |
|  | Lugar: Discord |

| PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Cargo | Email |
| 1 | Sebastián Cerón | Analista Programador | seba.ceron@duocuc.cl |
| 2 | Bastián Sepúlveda | Analista de QA | bas.sepulvedan@duocuc.cl |
| 3 | Benjamín Véliz | Analista de Base de Datos | benj.veliz@duocuc.cl |

| PUNTOS DE DISCUSIÓN |  |
| --- | --- |
| 1 | Validación de casos de uso generales y particulares. |
| 2 | Avance en plantillas de casos de uso. |
| 3 | Preparación de diagramas de actividad. |
| 4 |  |
| 5 |  |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se revisaron los primeros diagramas de casos de uso realizados por Sebastián. El equipo discutió la forma de presentar los actores y los flujos. Benjamín propuso comenzar los diagramas de actividad con base en los casos de uso priorizados. Bastián se comprometió a revisar consistencia en las plantillas.

Observaciones. Ninguna.

| CONCLUSIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tarea | Responsable | Período de cumplimiento | Observaciones |
| 1 | Diagramas de actividad preliminares | Benjamín Véliz | 1 día |  |
| 2 | Revisión de plantillas de casos de uso | Bastián Sepúlveda | 1 día |  |
| 3 | Completar casos de uso particulares | Sebastián Cerón | 2 días |  |