# Análisis del Caso – Proyecto POZINOX (SCRUM)

## 1) Contexto y problema

POZINOX necesita una tienda web con inventario interno y control por roles para vender productos de acero inoxidable. Hoy existen brechas en:

1. cotización/pago en línea

2. consistencia de stock (entradas/salidas/ajustes)

3. trazabilidad

4. atención por canal bot.

## 2) Objetivos del proyecto

- Habilitar cotización y pago end-to-end (MP/transferencia/efectivo).

- Asegurar control de inventario (entradas, salidas por preparación, ajustes).

- Gestionar catálogo (productos, imágenes, categorías) y usuarios/roles.

- Entregar historial y reportes básicos (ventas/stock).

- Integrar bot n8n (consulta catálogo, estado, link de pago).

## 3) Stakeholders

Cliente final (web/bot), Trabajador (ventas/bodega), Admin, Proveedor, Contabilidad, Equipo TI/Tesis, Profesor evaluador.

## 4) Roles del sistema

Cliente: navegar, cotizar, pagar, ver historial.

Trabajador: crear/editar cotizaciones para clientes; entradas, salidas por preparación y ajustes de stock; ver historial de producto; editar solo nombre/descr. de producto.

Admin: todo lo anterior + ABM de usuarios y productos, roles/permisos, reportes.

Cliente vía Bot: autenticarse con token, consultar catálogo, recibir link/estado de pago.

## 5) Alcance (IN/OUT)

IN: catálogo/búsqueda; cotización (CU-012..016); pago (CU-017); seguimiento (CU-018); contacto (CU-019); productos (CU-025..030); usuarios/roles (CU-020..024); inventario (CU-045, CU-046 y CU-042 propuesto para salidas); reportes (CU-031); bot (CU-B01/B04/B05/B11/B12).

OUT (por ahora): logística avanzada (ruteo/tarifas), facturación electrónica, multimoneda, CRM completo, devoluciones.

## 6) Reglas de negocio clave

Precios: mostrar neto, IVA 19% y total.

Reserva/stock: al finalizar cotización puede reservar stock (no descuenta definitivo hasta preparación/salida).

Pagos: MP aprobado → Pagado; Transferencia → En revisión (con comprobante); Efectivo → confirmación manual.

Permisos: Trabajador (entradas/salidas/ajustes; editar nombre/descr.; operar cotizaciones). Admin (edición completa; usuarios/roles; reportes).

Auditoría: todas las operaciones críticas registran usuario, fecha, tipo y referencia.

## 7) Procesos de negocio (alto nivel)

1. Descubrimiento: Home → Catálogo → Filtros/Búsqueda → Ficha (CU-006..011).

2. Cotización: Crear/Editar → Finalizar (reserva) → PDF/Historial (CU-012..016).

3. Pago/Seguimiento: MP/Transferencia/Efectivo → Estado (CU-017..018).

4. Inventario: Recepciones (Entrada, CU-046) → Preparación/Entrega (Salida, CU-042) → Ajustes (CU-045) → Historial por producto.

5. Backoffice: Productos (CU-025..030), Usuarios/Roles (CU-020..024), Reportes (CU-031).

6. Bot: Token → Catálogo → Link/estado de pago (CU-B01/B04/B05/B11/B12).

## 8) Supuestos y restricciones

Un único almacén; IVA 19%; medio de pago principal MercadoPago; bot autenticado por token; control de acceso por rol en API y UI; seguridad: HTTPS, hash de contraseñas, validación de archivos.

## 9) Requisitos no funcionales (resumen)

Rendimiento: catálogo < 2 s primera vista.

Disponibilidad: 99% mensual (fase tesis).

Seguridad: OWASP Top 10, sanitización, control de tamaño.

Mantenibilidad: arquitectura por capas, logs estructurados.

Usabilidad: UI responsiva, errores claros, PDF legible.

## 10) Riesgos y mitigaciones

Integración de pagos → sandbox, reintentos, logs.

Inconsistencia de stock → movimientos con referencia y auditoría.

Pérdida de datos → backups y migraciones.

Alcance/tiempo → priorizar Must en S1/S2; dejar reportes/bot para S3.

## 11) KPIs del proyecto

Tasa de cotizaciones finalizadas; % pagos aprobados; exactitud de stock; tiempo de preparación; ventas por categoría/top SKU.

## 12) Arquitectura lógica (resumen)

Front Web; API (Auth, Productos, Cotizaciones, Pagos, Inventario, Reportes)

DB (Usuarios/Roles, Productos, Movimientos, Cotizaciones/Estados, Pagos) Integraciones: MercadoPago y n8n Bot; logs/auditoría centralizados.

## 13) Roadmap por Sprints (Avance)

S1:

Cliente (E1, E2, E3): CU-001, CU-002, CU-003, CU-006, CU-007, CU-008, CU-009, CU-010, CU-011, CU-012, CU-013, CU-014, CU-015, CU-016.
Admin – Productos (E5): CU-025, CU-026, CU-027, CU-030.
Resultado: flujo hasta finalizar cotización + PDF y ABM básico de productos.

S2:

Pagos y seguimiento (E4): CU-017, CU-018, CU-019.
Inventario (E7): CU-045 (ajustes), CU-046 (recepciones).
Admin – Usuarios (básico, E6): CU-020 (listar), CU-021 (crear), CU-023 (eliminar).
Admin – Productos: CU-028 (eliminar). (Si deseas, incluye CU-029 aquí o déjalo para S3).

S3:

Admin – Usuarios (avanzado, E6): CU-022 (editar), CU-024 (roles y permisos).
Reportes (E8): CU-031.
Canal Bot (E9): CU-B01, CU-B04, CU-B05, CU-B11, CU-B12.

## 14) Dependencias

Credenciales de MercadoPago; configuración n8n (bot y token); datos iniciales de productos/categorías/usuarios.